CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

SYSTEM ARCHITECTURE DOCUMENT

Tài liệu Thiết kế Hệ thống

OMS – TMS – WMS

| Dự án | BHL OMS-TMS-WMS |
| --- | --- |
| Phiên bản SAD | v1.0 |
| Dựa trên | BRD v2.0 Final (13/03/2026) |
| Ngày tạo | Tháng 3/2026 |
| Trạng thái | Draft — Chờ Review kỹ thuật |
| Deadline Go-live | 24/06/2026 |

# 1. QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

## 1.1. Pattern: Modular Monolith

🏗️ Quyết định: Xây dựng theo kiến trúc Modular Monolith thay vì Microservices. Lý do: timeline 6 tháng rất chặt, team size nhỏ, và tải hệ thống (~1,000 đơn/ngày, ~50 users) không đòi hỏi distributed architecture phức tạp. Có thể tách microservice từng module sau khi ổn định.

| Tiêu chí so sánh | Microservices | Modular Monolith (✅ Chọn) |
| --- | --- | --- |
| Timeline 6 tháng | ❌ DevOps overhead lớn (K8s, service mesh) | ✅ Deploy đơn giản hơn, focus vào nghiệp vụ |
| Team size | ❌ Cần nhiều team độc lập | ✅ Phù hợp 1-2 team nhỏ |
| Tải ~1,000 đơn/ngày | ❌ Overkill cho quy mô này | ✅ PostgreSQL + Redis xử lý dư tải |
| Debugging & Tracing | ❌ Distributed tracing phức tạp | ✅ Log tập trung, dễ debug |
| Isolation module | ✅ Hoàn toàn độc lập | ✅ Module tách biệt qua interface nội bộ |
| Mở rộng tương lai | ✅ Scale từng service riêng | ✅ Có thể extract module thành service sau |

## 1.2. Tech Stack Decision

| Layer | Công nghệ | Lý do chọn | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (Core) | NestJS (Node.js) | TypeScript, module hóa tốt, DI pattern, decorator-based — phù hợp Modular Monolith | v10.x |
| VRP Solver | Python + Google OR-Tools | OR-Tools là engine tốt nhất cho VRP, BRD yêu cầu rõ (US-TMS-01). Chạy như separate service, giao tiếp HTTP với NestJS | OR-Tools 9.x |
| Web Frontend | Next.js 14 (App Router) | SSR/SSG linh hoạt, TypeScript, ecosystem React mạnh, SEO cho NPP Portal | 14.x |
| Mobile | React Native (Expo) | Cross-platform iOS/Android, code sharing với Web types, Expo giúp build & OTA update nhanh | 0.73.x |
| Database chính | PostgreSQL 16 | ACID, JSON support, partitioning cho GPS data (time-series), mature & stable | 16.x |
| Cache & Queue | Redis 7 | Bull Queue cho async jobs (push Bravo/DMS/Zalo), caching ATP tồn kho, pub/sub cho GPS broadcast | 7.x |
| File Storage | MinIO (tự host) / AWS S3 | Ảnh ePOD, checklist, vỏ hỏng. MinIO cho dev/staging, S3 cho production nếu cần | - |
| Real-time (GPS) | Socket.IO (WebSocket) | GPS tài xế → server → dispatcher map. Built-in namespace, room, fallback polling | 4.x |
| Maps / Routing | Google Maps Platform | Distance Matrix API cho VRP, Maps JS API cho web, Navigation SDK cho Driver App | - |
| Zalo Integration | Zalo OA API | Gửi tin nhắn xác nhận NPP (R13). Cần BHL đăng ký Zalo OA và lấy API credentials | - |
| Auth | JWT (Access + Refresh Token) | Stateless, phù hợp mobile + web. Access token 15 phút, Refresh token 7 ngày | - |
| API Style | RESTful JSON | Đơn giản, dễ debug, tương thích Bravo & DMS | - |
| Push Notification | Firebase Cloud Messaging | Push notification cho Driver App (iOS + Android) | - |
| Container | Docker + Docker Compose | Môi trường dev/staging nhất quán. Production: Docker trên VPS hoặc Cloud VM | - |

# 2. KIẾN TRÚC COMPONENT

## 2.1. Tổng quan các lớp

| Layer | Component | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Client | Web App (Next.js) | Back-office: Dispatcher, DVKH, Thủ kho, Kế toán, Admin, BGĐ |
| Client | Driver App (React Native) | Tài xế: offline-first, checklist, ePOD, thu tiền, thu vỏ |
| Client | NPP Portal (Web) | Trang xác nhận nhận hàng từ link Zalo, silent consent 24h |
| API | API Gateway (NestJS) | JWT validation, rate limiting, routing, CORS, request logging |
| Core | OMS Module | Nhập đơn, kiểm tra ATP, gom/tách đơn, hạn mức công nợ |
| Core | TMS Module | Lập kế hoạch xe, trip management, GPS tracking, ePOD, thu tiền |
| Core | WMS Module | Kho, FEFO/FIFO picking, gate check, tài sản quay vòng |
| Core | Reconciliation Module | Đối soát hàng-tiền-vỏ, discrepancy tickets, đóng sổ ngày |
| Core | Notification Module | Internal notifications (web push + FCM), Zalo OA outbound |
| Service | VRP Solver (Python) | Google OR-Tools, nhận job từ TMS qua HTTP, trả Trip list |
| Service | GPS Service (Socket.IO) | Nhận location từ Driver App, broadcast cho Dispatcher map |
| Integration | Bravo Adapter | Đẩy kết quả giao/tiền/vỏ sang Bravo, nhận công nợ về |
| Integration | DMS Adapter | Đẩy trạng thái đơn hàng sang DMS (một chiều) |
| Integration | Zalo OA Adapter | Gửi tin nhắn xác nhận NPP, xử lý callback link |
| Data | PostgreSQL | Primary database — tất cả transaction & master data |
| Data | Redis | Cache ATP, Bull Queue async jobs, session, pub/sub GPS |
| Data | S3 / MinIO | Ảnh ePOD, checklist, vỏ hỏng từ Driver App |

## 2.2. OMS Module

Vai trò: Điểm vào duy nhất của đơn hàng. DVKH nhập đơn trực tiếp → hệ thống xử lý ATP → gom/tách → đẩy sang DMS + tạo lệnh cho TMS/WMS. Hệ thống mới là Source of Truth, KHÔNG nhận từ DMS.

| Sub-component | Trách nhiệm chính | Quy tắc nghiệp vụ liên quan |
| --- | --- | --- |
| OrderController | REST API: tạo/sửa/hủy đơn, query status | OMS-01, US-OMS-01 |
| ATPService | Tính ATP real-time: tồn kho thực - đã commit - reserved. Cache 30s Redis | OMS-02, US-OMS-02 |
| ConsolidationService | Gom đơn: cùng tuyến + khung giờ + NPP. Output Shipment Order | OMS-03, US-OMS-03 |
| SplitService | Tách đơn: vượt tải, thiếu hàng, giao lại phần còn lại | OMS-04, US-OMS-04 |
| CreditLimitService | Kiểm tra hạn mức công nợ NPP theo thời kỳ. Block đơn nếu vượt → Approval flow | R15, US-OMS-07 |
| DepositPolicyService | Tính tiền cược vỏ theo loại sản phẩm (két/keg). Gắn vào đơn hàng | R14, US-OMS-05 |
| OrderCutoffService | Phân luồng đơn trước/sau 16h. Cấu hình được theo thời kỳ | R08, US-OMS-08 |
| DMSSyncService | Đẩy đơn đã confirmed sang DMS qua Bull Queue (async). Retry khi lỗi | US-OMS-06 |

## 2.3. TMS Module

Vai trò: Quản lý toàn bộ vòng đời vận tải. Nhận Shipment từ OMS → Xếp xe (VRP) → Trip execution → GPS tracking → ePOD → Thu tiền → Đối soát.

| Sub-component | Trách nhiệm chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| PlanningService | Nhóm Shipment Order → gọi VRP Solver HTTP → nhận Trip list → lưu DB → notify Dispatcher | TMS-01, US-TMS-01. VRP timeout = 2 phút |
| VRPClient | HTTP client gọi Python VRP Solver service. Format input: vehicles, shipments, constraints | Tách biệt để có thể swap engine |
| ShuttleService | Detect xe rỗng chiều về gần Đông Mai/Hạ Long → gợi ý ghép shuttle trip | US-TMS-02 |
| TripController | CRUD Trip, assign xe/tài xế, duyệt kế hoạch, theo dõi trạng thái | TMS-03 |
| GPSGateway | Socket.IO gateway nhận location từ Driver App mỗi 30s. Broadcast tới Dispatcher room | US-TMS-12. Lưu GPS batch vào PostgreSQL |
| EPODService | Xử lý xác nhận giao hàng: ảnh upload S3, GPS arrival, cập nhật trạng thái Delivery | US-TMS-13 |
| PaymentService | Ghi nhận thanh toán (tiền mặt/CK/công nợ). CK trigger Approval flow với timeout | US-TMS-15, R03, R04 |
| ReturnCollectionService | Ghi nhận vỏ thu hồi từ Driver App. Phân loại tốt/hỏng → forward WMS | US-TMS-16, R02, R14 |
| DriverAppController | REST API cho Driver App: nhận lệnh, submit checklist, ePOD, thu tiền, thu vỏ, sự cố | US-TMS-10~18 |
| ZaloConfirmService | Sau ePOD: gọi Zalo Adapter gửi link xác nhận NPP. Auto-confirm sau 24h | R13, US-TMS-13 |

## 2.4. WMS Module

Vai trò: Quản lý kho từ sơ đồ vị trí → nhập xuất theo FEFO/FIFO → quét mã vạch → kiểm soát cổng → tài sản quay vòng.

| Sub-component | Trách nhiệm chính | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| LocationService | Quản lý sơ đồ kho: Kho → Zone → Aisle → Bin. Gán vị trí hàng hóa | WMS-01, US-WMS-01 |
| InboundService | Nhập kho: tạo phiếu nhập, gán Batch/Lot/HSD, gợi ý vị trí FEFO | US-WMS-02 |
| PickingService | Tạo Pick List theo FEFO/FIFO từ Picking Order. Cảnh báo nếu scan sai lô | WMS-03, US-WMS-03, US-WMS-10 |
| GateCheckService | Kiểm đếm cổng: đối chiếu scan PDA vs phiếu xuất. Block xe nếu sai lệch > 0 | R01, WMS-04, US-WMS-04 |
| ExpiryAlertService | Cron job hàng ngày kiểm tra lô hàng cận date. Gửi cảnh báo qua Notification Module | WMS-02, US-WMS-11 |
| AssetLedgerService | Sổ cái tài sản quay vòng theo NPP: xuất, thu hồi, số dư hiện tại | US-WMS-20, US-WMS-21 |
| ReturnInboundService | Nhập vỏ từ phân xưởng: đếm thực tế, đối chiếu với Driver App khai, ghi chênh lệch | R02, US-WMS-22 |
| CompensationService | Tính tiền bồi hoàn vỏ hỏng/mất theo bảng đơn giá hiệu lực từng thời kỳ | R10, US-WMS-21b |

## 2.5. Reconciliation Module

| Sub-component | Trách nhiệm chính | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| TripReconciler | Sau khi Trip = Completed: so sánh hàng xuất vs giao thực tế vs tiền thu vs vỏ thu. Tạo ReconciliationRecord | REC-01, US-REC-01 |
| DiscrepancyService | Tạo/update/đóng DiscrepancyTicket. Gắn deadline T+1. Gửi cảnh báo escalation | R06, REC-02, US-REC-02 |
| DailyCloseService | Tổng hợp đối soát cuối ngày. Highlight sai lệch chưa đóng. Gọi Bravo sync cuối ngày | US-REC-03 |

# 3. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

## 3.1. Chiến lược Database

| Database | Dùng cho | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL (primary) | Tất cả transaction data, master data, business logic state | ACID, constraint enforcement, JSON columns cho metadata linh hoạt |
| PostgreSQL (partitioned) | GPS location history | Table partition theo tháng. 6 tháng online, archive 3 năm. ~200K rows/ngày |
| Redis (cache) | ATP tồn kho (TTL 30s), session, rate limit counters | Tốc độ cao, tự expire. Không dùng làm primary store |
| Redis (Bull Queue) | Async jobs: push Bravo, push DMS, gửi Zalo, cron alerts | Retry built-in, dead letter queue, job monitoring |
| S3 / MinIO | Ảnh binary: ePOD, checklist, vỏ hỏng | Không lưu binary trong PostgreSQL. Pre-signed URL cho app download |

## 3.2. Core Tables (PostgreSQL)

Đây là danh sách tables chính. Schema chi tiết (columns, indexes, FK) sẽ được thiết kế trong tài liệu Database Schema riêng.

| Nhóm | Table | Mô tả chính |
| --- | --- | --- |
| Master Data | products | SKU, loại, trọng lượng, thể tích, hạn SD tiêu chuẩn |
| Master Data | customers (NPP) | Mã NPP, thông tin, địa chỉ (JSONB array), zalo_uid, chính sách cược |
| Master Data | delivery_routes | Tuyến cố định, danh sách điểm giao, loại (fixed/dynamic) |
| Master Data | vehicles | Biển số, tải trọng, thể tích, loại (internal/hired), giấy tờ (JSONB) |
| Master Data | drivers | Thông tin tài xế, bằng lái, trạng thái |
| Master Data | warehouses | Kho, zones, bins (LTREE cho hierarchy) |
| Master Data | credit_limits | Hạn mức công nợ NPP theo thời kỳ (from_date, to_date) |
| Master Data | deposit_prices | Đơn giá bồi hoàn vỏ theo thời kỳ |
| Master Data | delivery_windows | Khung giờ giao chuẩn theo thời kỳ |
| Master Data | priority_rules | Thứ tự ưu tiên xếp xe khi thiếu xe (Admin cấu hình) |
| OMS | sales_orders | Đơn hàng gốc. Status flow từ Draft → Completed |
| OMS | order_items | Chi tiết SKU/số lượng từng đơn |
| OMS | shipments | Lệnh vận chuyển (gom từ nhiều SO). FK → sales_orders |
| TMS | trips | Chuyến xe. Status flow 15 bước. FK → vehicles, drivers |
| TMS | trip_stops | Điểm dừng trong chuyến, thứ tự, trạng thái |
| TMS | delivery_attempts | Lần giao hàng (giao lại không giới hạn). FK → trip_stops |
| TMS | epods | Xác nhận giao hàng điện tử. FK → delivery_attempts |
| TMS | payments | Thu tiền/công nợ. type: cash/transfer/credit |
| TMS | gps_locations | Location history, partitioned by month. vehicle_id, lat, lng, timestamp |
| WMS | stock_moves | Phiếu nhập/xuất kho. type: inbound/outbound/transfer |
| WMS | stock_quants | Tồn kho thực tế theo (product, lot, location) |
| WMS | lots | Lô hàng: batch_number, production_date, expiry_date |
| WMS | picking_orders | Lệnh đóng hàng. FK → shipments |
| WMS | gate_checks | Biên bản kiểm đếm cổng. scanned_qty vs expected_qty |
| WMS | asset_ledger | Sổ cái tài sản quay vòng theo NPP. type: keg/ket/pallet |
| WMS | return_collections | Vỏ thu hồi từ Driver App. condition: good/damaged |
| REC | reconciliation_records | Biên bản đối soát chuyến. status: reconciled/discrepancy |
| REC | discrepancy_tickets | Hồ sơ sai lệch. deadline T+1. status: open/in_progress/closed |
| System | notifications | Thông báo nội bộ. user_id, type, read_at |
| System | audit_logs | Mọi thao tác quan trọng: ai, làm gì, lúc nào, dữ liệu trước/sau |
| System | zalo_confirmations | Lịch sử gửi Zalo, link token, kết quả xác nhận NPP |
| System | integration_logs | Log mọi API call sang Bravo/DMS. status, retry_count, payload |

## 3.3. Chiến lược Index quan trọng

- sales_orders: index trên (customer_id, status, created_at). Partial index cho status IN ('draft', 'confirmed', 'planned')

- trips: index trên (status, planned_date). Index trên vehicle_id kết hợp status để kiểm tra xe rỗng

- stock_quants: index trên (product_id, lot_id, location_id). Index riêng cho tồn kho ATP: (product_id, warehouse_id, expiry_date)

- gps_locations: partition theo tháng, index trên (vehicle_id, recorded_at DESC). Chỉ query 3 tháng gần nhất

- asset_ledger: index trên (customer_id, asset_type, created_at) để tính công nợ vỏ nhanh

- audit_logs: partition theo tháng. Chỉ cần query, không cần update — append-only

# 4. KIẾN TRÚC API

## 4.1. Quy ước REST

| Quy ước | Chi tiết |
| --- | --- |
| Base URL | https://api.bhl-ops.vn/v1 |
| Driver App URL | https://api.bhl-ops.vn/v1/driver (namespace riêng) |
| Content-Type | application/json (tất cả requests) |
| Authentication | Bearer JWT trong Authorization header |
| Timestamp | ISO 8601 UTC: 2026-03-15T08:30:00Z |
| Pagination | ?page=1&limit=20. Response: { data: [], total, page, limit } |
| Error format | { success: false, error: { code, message, details } } |
| HTTP Status | 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Validation Error, 500 Server Error |
| Idempotency | POST requests có Idempotency-Key header để tránh duplicate khi retry |

## 4.2. Auth Flow (JWT)

| Token | TTL | Storage | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Access Token | 15 phút | Memory (Web) / SecureStore (Mobile) | JWT signed HS256. Payload: userId, role, permissions[] |
| Refresh Token | 7 ngày | HttpOnly Cookie (Web) / SecureStore (Mobile) | Opaque token lưu DB. Rotate mỗi lần refresh |
| Device Token (FCM) | Theo FCM | DB (devices table) | Push notification tới Driver App. Update khi app open |

## 4.3. Endpoint Groups chính

| Group | Base Path | Ai dùng | Endpoints chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | /auth | Tất cả | POST /login, POST /refresh, POST /logout |
| Orders (OMS) | /orders | DVKH, Dispatcher, BGĐ | CRUD orders, GET ATP, POST consolidate, POST split, GET status-flow |
| Shipments | /shipments | DVKH, Dispatcher | GET list, POST approve, GET by-trip |
| Planning (TMS) | /planning | Dispatcher | POST run-vrp, GET suggestions, POST approve-plan, POST manual-adjust |
| Trips | /trips | Dispatcher, Đội trưởng | CRUD trips, GET active-map, POST assign, GET history |
| Driver (TMS) | /driver | Tài xế (Driver App) | POST checklist, GET my-trip, POST epod, POST payment, POST return-collection, POST incident |
| Warehouse (WMS) | /warehouse | Thủ kho | GET picking-orders, POST confirm-pick, POST gate-check, GET stock-quants, POST inbound |
| Returns (WMS) | /returns | Phân xưởng | POST confirm-return-inbound, GET pending-returns |
| Assets | /assets | DVKH, Kế toán | GET ledger-by-customer, GET outstanding, GET history |
| Reconciliation | /reconciliation | Kế toán | GET trip-summary, POST open-discrepancy, PUT close-discrepancy, GET daily-report |
| Vehicles | /vehicles | Đội trưởng, Admin | CRUD vehicles, GET available, GET maintenance-schedule |
| Notifications | /notifications | Tất cả | GET my-notifications, PUT mark-read, GET unread-count |
| Admin | /admin | Admin | Master data CRUD, cấu hình system, phân quyền |
| Reports | /reports | Dispatcher, Kế toán, BGĐ | GET KPI dashboard, GET kpi-otd, GET empty-run, GET debt, GET assets |

## 4.4. WebSocket Namespace (GPS Tracking)

| Namespace / Event | Hướng | Payload | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /gps — event: location | Driver App → Server | { vehicleId, lat, lng, speed, heading, timestamp } | Tài xế gửi mỗi 30s khi trip đang chạy |
| /gps — event: vehicle:update | Server → Dispatcher | { vehicleId, lat, lng, status, stopIndex } | Broadcast tới dispatcher room |
| /gps — event: idle:alert | Server → Dispatcher | { vehicleId, lat, lng, idleMinutes } | Xe dừng quá ngưỡng (cấu hình được) |
| /notifications — event: new | Server → User | { type, title, body, data } | Internal notifications real-time |

# 5. KIẾN TRÚC TÍCH HỢP

⚠️ Nguyên tắc: Mọi integration call đi qua Bull Queue (async). Không gọi external API trong request/response cycle. Retry 3 lần (1m, 5m, 15m). Failed jobs → Dead Letter Queue → alert Admin.

## 5.1. Tích hợp Bravo (2 chiều)

| Chiều | Event trigger | Payload gửi đi | Queue / Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| → Bravo | Trip stop: Delivered/Partial | { orderId, deliveredQty[], timestamp, driverId } | bravo:delivery. Real-time sau ePOD |
| → Bravo | Payment confirmed | { orderId, amount, type: cash¦transfer¦credit, timestamp } | bravo:payment. Real-time sau thu tiền |
| → Bravo | Return inbound confirmed | { customerId, assetType, goodQty, damagedQty, compensation } | bravo:return. Sau PX xác nhận nhập vỏ |
| → Bravo | Gate Check passed | { shipmentId, items[], exitTime } | bravo:outbound. Khi xe ra cổng |
| → Bravo | Daily close | Tổng hợp ngày: hàng/tiền/vỏ | bravo:daily-summary. 23:00 mỗi ngày |
| Bravo → | Scheduled (hàng đêm 02:00) | Customer credit balance[] theo NPP | Cập nhật công nợ hiện tại → OMS credit check |
| Bravo → | Webhook (khi có confirmation) | { documentId, status: posted } | Đánh dấu integration record đã hạch toán |

Xử lý lỗi Bravo:

- Retry 3 lần: sau 1 phút, 5 phút, 15 phút

- Sau 3 lần fail → Dead Letter Queue → alert Admin qua notification

- Admin có UI để xem DLQ, re-process thủ công hoặc skip

- Log đầy đủ mọi attempt trong integration_logs (request, response, status, retry_count)

## 5.2. Tích hợp DMS (1 chiều)

| Event | Trạng thái đẩy sang DMS | Timing |
| --- | --- | --- |
| OMS: Order confirmed | Confirmed (Đang xử lý) | Async sau khi OMS confirm |
| TMS: Trip assigned | Planned (Đã xếp xe) | Async sau dispatcher duyệt |
| TMS: Trip in-transit | In Delivery (Đang giao) | Async khi xe xuất cổng |
| TMS: Delivery success | Delivered (Đã giao) | Async sau ePOD confirm |
| TMS: Delivery failed | Failed (Giao thất bại) | Async sau tài xế báo thất bại |
| TMS: Re-delivery created | Re-delivery scheduled | Async sau tạo chuyến giao lại |
| OMS: Order cancelled | Cancelled (Đã hủy) | Async sau hủy đơn |

## 5.3. Tích hợp Zalo OA

Điều kiện: BHL phải có Zalo OA xác thực (Official Account) và đăng ký Zalo Notification Service API (ZNS). Cần BHL xin credentials trước khi bắt đầu sprint tích hợp.

| Bước | Action | Chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger: Tài xế xác nhận ePOD | EPODService emit event delivery:confirmed |
| 2 | ZaloConfirmService tạo unique token | UUID v4 + TTL 24h, lưu vào zalo_confirmations table |
| 3 | Gọi Zalo ZNS API gửi tin nhắn | Template message kèm link: https://confirm.bhl-ops.vn/d/{token} |
| 4 | NPP nhận Zalo, bấm link | GET /confirm/:token → load trang NPP Portal (Next.js) |
| 5a | NPP xác nhận đúng | POST /confirm/:token { status: confirmed } → cập nhật zalo_confirmations |
| 5b | NPP báo sai lệch | POST /confirm/:token { status: disputed, items: [...] } → tạo DiscrepancyTicket, notify DVKH |
| 6 | Cron job mỗi 5 phút | Scan tokens hết 24h chưa phản hồi → auto-confirm (silent consent R13) |

# 6. VRP SOLVER SERVICE (Python + OR-Tools)

Chạy như separate Python service (Docker container riêng). NestJS TMS Module gọi qua HTTP POST /solve. Timeout 120 giây. Nếu quá timeout → trả partial solution đã tính được.

## 6.1. Input / Output Contract

POST /solve — Request body:

| Field | Type | Mô tả | Nguồn từ BRD |
| --- | --- | --- | --- |
| vehicles[] | Array | Danh sách xe khả dụng: id, capacity_kg, capacity_m3, start_location, available_from | US-TMS-01 |
| shipments[] | Array | Danh sách lệnh vận chuyển: id, weight_kg, volume_m3, delivery_location, time_window_start/end, service_time_min | US-TMS-01, TMS-02 |
| constraints.forbidden_zones[] | Array | Giờ cấm tải: zone, from_time, to_time, vehicle_types[] | US-TMS-03 |
| constraints.depot_locations[] | Array | Vị trí kho xuất phát (Hạ Long: lat/lng, Đông Mai: lat/lng) | - |
| constraints.delivery_window_minutes | Integer | Khung giờ giao chuẩn (mặc định 60 phút). Từ delivery_windows table | R07 |
| priority_rules[] | Array | Thứ tự ưu tiên khi thiếu xe (từ priority_rules table) | R12, US-TMS-01 |
| max_solve_time_seconds | Integer | Timeout: 120 giây | US-TMS-01 |

Response body:

| Field | Mô tả |
| --- | --- |
| trips[] | Danh sách Trip được tối ưu: vehicle_id, driver_id (null - dispatcher gán sau), stops[] theo thứ tự |
| trips[].stops[] | Thứ tự điểm dừng: shipment_id, estimated_arrival, estimated_departure, cumulative_load |
| trips[].total_distance_km | Tổng quãng đường ước tính (từ Google Maps Distance Matrix) |
| unassigned_shipments[] | Shipment không xếp được (thiếu xe) → Dispatcher xử lý thủ công |
| solve_time_ms | Thời gian solver chạy |
| objective_value | Giá trị hàm mục tiêu (tổng quãng đường/thời gian) |

## 6.2. Ràng buộc (Constraints)

| Loại | Ràng buộc | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Hard (bắt buộc) | Tải trọng ≤ capacity_kg của xe | Vi phạm → không xếp shipment này lên xe đó |
| Hard | Thể tích ≤ capacity_m3 của xe | Tương tự tải trọng |
| Hard | Giờ cấm tải: không thể đi qua zone cấm trong khung giờ cấm | Điều chỉnh departure time hoặc route khác |
| Hard | Khung giờ giao: phải đến trong time_window_start ± delivery_window_minutes | R07 — 60 phút chuẩn, cấu hình được |
| Soft (tối ưu) | Tối thiểu tổng quãng đường toàn đội xe | Hàm mục tiêu chính |
| Soft | Tối đa fill rate (tải trọng sử dụng / capacity) | Giảm xe rỗng |
| Soft | Ưu tiên giao đúng hẹn sớm (minimize lateness) | Penalty weight cấu hình được |

# 7. BẢO MẬT

## 7.1. Authentication & Authorization

| Tầng | Cơ chế | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | JWT validation middleware | Verify signature, check expiry. Attach decoded payload vào request context |
| Module Guards | NestJS RolesGuard + PermissionsGuard | Kiểm tra role và permission từ JWT payload. Annotation @Roles(), @Permissions() |
| Row-level (dữ liệu) | Scope filter trong Service | Tài xế chỉ thấy trip của mình. Thủ kho chỉ thấy kho được assign |
| Driver App | Certificate pinning | Prevent MITM attack trên mobile. Kết hợp với JWT |
| NPP Confirmation link | Unique token, 1-time use, TTL 24h | Token UUID v4 trong DB. Invalidate sau khi NPP submit hoặc hết 24h |

## 7.2. Data Security

- HTTPS bắt buộc cho tất cả API calls. HTTP → redirect 301 HTTPS

- Sensitive data: SĐT khách hàng, số tiền → không log raw, mask trong audit logs

- Ảnh ePOD/checklist: pre-signed URL có TTL 1 giờ. Không public URL vĩnh viễn

- Database: connection pool với SSL. Credentials trong environment variables, không hardcode

- Audit trail: mọi thao tác tạo/sửa/xóa ghi vào audit_logs (bất biến — chỉ INSERT, không UPDATE/DELETE)

## 7.3. RBAC — 10 Roles

| Role | Mô tả | Quyền đặc biệt |
| --- | --- | --- |
| admin | Quản trị hệ thống | CRUD tất cả. Cấu hình hệ thống, phân quyền |
| dvkh | Dịch vụ khách hàng | Nhập đơn, xử lý đơn, theo dõi chứng từ |
| dispatcher | Điều phối viên | Duyệt auto-planning, chỉnh kế hoạch, giám sát GPS |
| fleet_manager | Đội trưởng xe | Quản lý xe, tài xế, bảo trì |
| driver | Tài xế | Chỉ Driver App: nhận lệnh, checklist, ePOD, thu tiền, thu vỏ |
| warehouse | Thủ kho / Bốc xếp | Nhập/xuất kho, picking, PDA scan |
| gate_guard | Bảo vệ cổng | Gate check: scan PDA, xác nhận pass/fail |
| accountant | Kế toán / Thủ quỹ | Xác nhận thu tiền, đối soát, mở/đóng sai lệch, duyệt công nợ |
| workshop | Phân xưởng | Nhập vỏ, xác nhận số lượng thực tế |
| management | Quản lý / BGĐ | Read-only dashboard, báo cáo, phê duyệt ngoại lệ |

# 8. HẠ TẦNG & TRIỂN KHAI

## 8.1. Môi trường

| Môi trường | Mục đích | Cấu hình tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Development | Dev local, unit test, integration test | Docker Compose: NestJS + PostgreSQL + Redis + MinIO + Python VRP |
| Staging | UAT, demo khách hàng, pilot 10-15 xe | 1 VM: 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD. Mirror production config |
| Production | Go-live 24/06/2026 — 70 xe + 2 kho | 2 VM: App server (8 vCPU 16GB) + DB server (8 vCPU 32GB 500GB SSD) |

## 8.2. Docker Services

| Service | Image / Stack | Port | Scaling |
| --- | --- | --- | --- |
| app (NestJS) | node:20-alpine. Single process với PM2 cluster mode | 3000 | Vertical (tăng CPU/RAM) trước, horizontal sau |
| vrp-solver (Python) | python:3.11-slim + OR-Tools | 8080 (internal) | Chạy 1 instance, queue request nếu nhiều job đồng thời |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 (internal) | 1 master, backup daily. Read replica nếu cần |
| redis | redis:7-alpine | 6379 (internal) | Standalone. Sentinel cho HA sau Go-live |
| minio | minio/minio | 9000 (internal) | Single node production. S3 nếu muốn managed |
| nginx | nginx:alpine. SSL termination, reverse proxy | 80, 443 | 1 instance, stateless |
| bull-board | bull-board. Monitor queues | 3001 (internal only) | Dev/staging only |

## 8.3. Non-Functional Requirements — Mapping

| Requirement (BRD) | Target | Giải pháp kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Availability 99.5% | ~44h downtime/năm cho phép | PM2 auto-restart, health check endpoint, alert khi down. Maintenance window đêm |
| API response < 2s | P95 < 2s | PostgreSQL indexes, Redis cache ATP 30s, connection pooling (PgBouncer) |
| Auto-planning < 2 phút | 1,000 đơn/ngày | OR-Tools với time limit 120s. Warm-start từ solution ngày trước |
| Dashboard < 3s | P95 < 3s | Pre-aggregated daily stats bảng riêng. Không query raw data cho dashboard |
| Concurrency: 50 web + 70 drivers | 120 concurrent users | Node.js event loop handle tốt. Connection pool 50 connections |
| Offline Driver App | Hoạt động 2h mất mạng | React Native + SQLite local. Background sync khi có mạng |
| GPS: 200K points/ngày | 30s interval, 70 xe, 12h | PostgreSQL partitioned table. Batch insert mỗi 30s. Archive sau 6 tháng |
| Scale cao điểm Tết/Hè | 3x ngày thường (3,000 đơn) | Stateless app server → scale horizontal. DB connection pool đủ lớn |
| Data retention 5 năm | GPS 6 tháng online, 3 năm archive | pg_partman auto-partition + archive job hàng tháng ra cold storage |

# 9. DRIVER APP — OFFLINE-FIRST ARCHITECTURE

Tài xế thường giao hàng ở khu vực ngoại thành, sóng kém. Hệ thống phải hoạt động khi mất mạng tối thiểu 2 giờ và tự đồng bộ khi có mạng lại.

## 9.1. Local Storage Strategy

| Dữ liệu | Storage | Sync Strategy | TTL |
| --- | --- | --- | --- |
| Trip data (lệnh giao) | SQLite (Expo SQLite) | Tải về khi nhận lệnh. Re-fetch khi online | 1 ngày |
| Checklist answers | SQLite + queue | Submit ngay nếu online. Queue nếu offline → sync khi có mạng | - |
| ePOD data (ảnh + xác nhận) | SQLite + file cache | Ảnh lưu local. Batch upload khi online. Retry tự động | Đến khi upload thành công |
| GPS locations | SQLite buffer | Batch gửi 10 points khi có mạng. Không mất data | Xóa sau khi server acknowledge |
| Payment records | SQLite + queue | Queue offline → sync theo thứ tự khi online | - |
| Return collection | SQLite + queue | Tương tự payment | - |

## 9.2. Sync Queue Logic

- Mọi action của tài xế → ghi vào local DB trước → UI cập nhật ngay (optimistic update)

- Background service kiểm tra kết nối mỗi 10 giây

- Khi có mạng → xử lý queue theo thứ tự FIFO → gọi API → nhận server response → reconcile local state

- Conflict resolution: Server wins (server timestamp là chuẩn). Tài xế thấy notification nếu có conflict

- Ảnh: upload với resumable upload support. Tự tiếp tục từ byte đã upload nếu bị interrupt

# 10. QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ QUAN TRỌNG (ADR)

## ADR-01: Tại sao Modular Monolith thay vì Microservices?

| Bối cảnh | Deadline 24/06/2026 (~4 tháng code). Team nhỏ. Tải ~1,000 đơn/ngày, 70 tài xế |
| --- | --- |
| Quyết định | Modular Monolith — 1 NestJS app với module boundaries rõ ràng |
| Lý do | Microservices tốn 30-40% effort cho DevOps (K8s, service mesh, distributed tracing). Team nhỏ không đủ bandwidth. Tải hiện tại không cần distributed scaling |
| Hệ quả | Module PHẢI giao tiếp qua interface (không gọi DB chéo). Sẵn sàng extract microservice sau khi Go-live ổn định |

## ADR-02: VRP Solver — Python service riêng

| Bối cảnh | NestJS (Node.js) không có OR-Tools binding tốt. Python là ngôn ngữ chính của OR-Tools |
| --- | --- |
| Quyết định | Python microservice riêng. NestJS gọi HTTP. Queue job nếu nhiều request đồng thời |
| Lý do | OR-Tools Python có documentation + community tốt nhất. Giải lập với Node.js codebase |
| Hệ quả | Cần maintain 2 codebase (Node.js + Python). Latency thêm ~10ms cho HTTP call — chấp nhận được vì VRP chạy async |

## ADR-03: GPS — điện thoại tài xế, không phần cứng gắn xe

| Bối cảnh | BRD Phase 1 không yêu cầu hardware GPS device |
| --- | --- |
| Quyết định | GPS từ điện thoại tài xế qua Driver App (React Native Geolocation API) |
| Lý do | Tiết kiệm chi phí phần cứng. Đủ độ chính xác cho dispatcher monitoring. Có thể thêm hardware device Phase 2 |
| Hệ quả | GPS phụ thuộc vào pin và việc tài xế giữ app chạy. Cần UX design tốt để tránh tài xế force-close app |

## ADR-04: Async Integration — không gọi Bravo/DMS trong request cycle

| Bối cảnh | Bravo và DMS là external systems, không thể kiểm soát latency/availability |
| --- | --- |
| Quyết định | Tất cả integration call đi qua Bull Queue (Redis). Main flow không block |
| Lý do | Nếu Bravo down, nghiệp vụ vẫn chạy được. DLQ đảm bảo không mất dữ liệu |
| Hệ quả | Dữ liệu trên Bravo có thể lag vài phút so với hệ thống chính. Kế toán cần biết điều này |

## ADR-05: Đối soát (Reconciliation) — module riêng biệt

| Bối cảnh | Đối soát hàng-tiền-vỏ là nghiệp vụ phức tạp, liên quan OMS + TMS + WMS |
| --- | --- |
| Quyết định | Reconciliation Module riêng. Chỉ đọc từ các module khác, không write vào table của module khác |
| Lý do | Isolation. Logic đối soát có thể thay đổi mà không ảnh hưởng OMS/TMS/WMS |
| Hệ quả | Reconciliation depend on OMS/TMS/WMS events via internal event bus (NestJS EventEmitter) |

# 11. RỦI RO KỸ THUẬT & GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Mức độ | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Zalo OA API chưa được BHL đăng ký | 🔴 Cao | Yêu cầu BHL đăng ký và lấy credentials tuần 1. Nếu trễ → placeholder flow (gửi SMS hoặc skip Zalo, làm sau) |
| VRP Solver không đủ nhanh cho 1,000 đơn trong 2 phút | 🟡 Trung bình | Benchmark sớm (Sprint 1). Nếu chậm: chia batch theo kho/tuyến, chạy parallel |
| Bravo API không đủ endpoint cho tất cả dữ liệu yêu cầu | 🟡 Trung bình | Yêu cầu Bravo vendor cung cấp API doc đầy đủ trước Sprint 6. Fallback: file import |
| Driver App offline sync conflict | 🟡 Trung bình | Server-wins strategy. Thiết kế kỹ offline queue từ Sprint 4. Test với airplane mode |
| GPS accuracy kém ở khu vực ngoại thành | 🟢 Thấp | Idle detection dùng distance threshold (không chỉ dùng timer). Dispatcher có thể tắt cảnh báo per-xe |
| Tải cao điểm Tết gấp 3-5x | 🟡 Trung bình | Load test trước Go-live với 3,000 đơn giả. Chuẩn bị scale-up plan VPS trước Tết 2027 |
| OR-Tools license/cost | 🟢 Thấp | OR-Tools là Apache 2.0 open source — không có licensing cost |

# 12. BƯỚC TIẾP THEO

SAD này cần được review bởi lead developer và confirm với BHL trước khi bắt đầu Sprint 1. Đặc biệt cần xác nhận các điểm có ❗ bên dưới.

| # | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ❗ Review và confirm SAD với BHL (đặc biệt tech stack + integration approach) | Lead Dev + PM | Tuần 1 Sprint 1 |
| 2 | ❗ BHL đăng ký Zalo OA và lấy API credentials + test ZNS | BHL IT + Lead Dev | Tuần 2 Sprint 1 |
| 3 | ❗ Lấy Bravo API documentation chi tiết từ Bravo vendor. Setup sandbox environment | BHL IT + Dev Integration | Tuần 2 Sprint 1 |
| 4 | ❗ Lấy DMS API documentation và sandbox account | BHL IT + Dev Integration | Tuần 2 Sprint 1 |
| 5 | Setup môi trường Dev: Docker Compose với tất cả services | DevOps / Lead Dev | Ngày 1 Sprint 1 |
| 6 | Setup môi trường Staging trên VPS | DevOps | Cuối Sprint 1 |
| 7 | Thiết kế Database Schema chi tiết (tài liệu ②) | Lead Dev + BA | Sprint 1 |
| 8 | Thiết kế API Contract đầy đủ (tài liệu ③) | Lead Dev + BA | Sprint 1 |
| 9 | Wireframes màn hình chính Dispatcher + Driver App (tài liệu ④) | UX + Lead Dev | Sprint 1-2 |
| 10 | Benchmark VRP Solver với dataset giả lập 1,000 đơn/100 xe | Dev VRP | Sprint 1 |

# 13. OBSERVABILITY STACK

GAP ANALYSIS — Yêu cầu này chưa được định nghĩa đầy đủ trong BRD v2.0 hay SAD v1.0 trước đó. BRD §12.2 đặt ra target NFR (API < 2s, planning < 2 phút, uptime 99.5%) nhưng không định nghĩa cách đo và alert. BRD §8.2 yêu cầu 'log mọi transaction tích hợp' nhưng chỉ áp dụng cho Bravo/DMS integration. Section này bổ sung đầy đủ giải pháp Observability, map trực tiếp với từng NFR và approval flow trong BRD.

## 13.1. Ba trụ cột Observability

| Pillar | Trả lời câu hỏi | Tool | Tham chiếu BRD |
| --- | --- | --- | --- |
| Logs (Structured) | Chuyện gì đã xảy ra? Ở đâu trong code? | zerolog → Loki | §8.2 audit trail, §9.3 approval flows |
| Metrics (Time-series) | Hệ thống đang chạy tốt không? Có đạt NFR? | Prometheus | §12.2 NFR targets |
| Traces (Distributed) | Request đi qua những bước nào? Bước nào chậm? | OTel + Tempo | §12.2 API < 2s |
| Errors (Exception) | Có panic hay 5xx không? Tần suất? | Sentry | §12.2 uptime 99.5% |

Nguyên tắc cốt lõi: Mỗi log entry, metric data point, và trace span đều phải mang traceID chung. Khi có bug hoặc alert: Grafana alert → click vào traceID → xem log chi tiết trên Loki → click sang Tempo xem distributed trace → xác định chính xác function/query nào gây chậm. Không cần SSH vào server để debug.

## 13.2. Technology Stack

| Component | Tool | Lý do chọn | Deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| Structured logging | rs/zerolog (Go) | Nhanh nhất Go ecosystem, zero allocation, JSON output sẵn. Alternative: slog (stdlib Go 1.21+) | In-process library |
| Metrics | prometheus/client_golang | De facto standard, Gin middleware có sẵn, tích hợp Grafana tốt nhất | In-process library |
| Trace instrumentation | go.opentelemetry.io/otel | Vendor-neutral, export sang bất kỳ backend nào (Tempo/Jaeger/Zipkin). Gin plugin: otelgin | In-process library |
| Error & panic tracking | getsentry/sentry-go/gin | Bắt panic tự động, group duplicate errors, alert email/Slack, stack trace với context | In-process + SaaS |
| Collector / Router | OpenTelemetry Collector | Nhận OTLP từ app, process (batch, filter, sample), route sang Loki + Prometheus + Tempo | Docker service |
| Log aggregation | Grafana Loki | Lightweight, label-based (không index full-text), query bằng LogQL, tích hợp Grafana native | Docker service |
| Metrics storage | Prometheus | Scrape /metrics endpoint, alerting rules built-in, Grafana datasource chuẩn | Docker service |
| Trace backend | Grafana Tempo | Trace-to-log và trace-to-metric correlation ngay trong Grafana, lightweight hơn Jaeger | Docker service |
| Visualization & Alerts | Grafana | Unified dashboard cho cả 3 pillar + alert routing sang Slack/email/PagerDuty | Docker service |

## 13.3. Go + Gin — Middleware Chain

Thứ tự middleware QUAN TRỌNG: RequestID phải đứng đầu để mọi middleware sau đều có traceID trong context. SentryRecovery đứng thứ 2 để bắt panic từ mọi middleware còn lại.

Khởi tạo Gin engine với middleware chain:

r := gin.New()  // Không dùng gin.Default() — cần kiểm soát middleware

r.Use(

middleware.RequestID(),         // 1. Sinh traceID, gán vào context + header X-Trace-Id

middleware.SentryRecovery(),    // 2. Recover panic → Sentry, trả 500 JSON chuẩn

middleware.OTelTracing(),       // 3. Bắt đầu OTel span, inject traceID vào context

middleware.PrometheusMetrics(), // 4. Đo request duration, đếm status codes

middleware.ZerologLogger(),     // 5. Log request/response với traceID từ context

)

Format log chuẩn (zerolog JSON — mọi entry đều có trường này):

{

"time":      "2026-03-15T08:30:00.123Z",   // UTC ISO 8601

"level":     "info",                        // debug | info | warn | error

"service":   "tms",                         // module: oms | tms | wms | rec | integration

"traceId":   "4bf92f3577b34da6",            // OTel traceID — dùng để correlate log↔trace

"spanId":    "00f067aa0ba902b7",

"userId":    "driver-042",                  // người thực hiện action

"requestId": "req-7a3f...",                 // X-Request-ID header

"msg":       "epod confirmed",

"tripId":    "trip-2026-1234",              // business context — bắt buộc cho TMS

"orderId":   "so-98765",                    // bắt buộc cho OMS

"durationMs": 145                           // thời gian xử lý (ms)

}

Business context fields bắt buộc theo module:

| Module | Bắt buộc log kèm | Tham chiếu BRD |
| --- | --- | --- |
| OMS | orderId, customerId, orderStatus, atpResult | §4.3 Order Status Flow, §9.3 Flow 1 |
| TMS — Planning | tripId, vehicleId, shipmentCount, solveTimeMs | §5.5 Trip Status, US-TMS-01 |
| TMS — Driver App | tripId, stopId, driverId, deliveryStatus, paymentType | §5.3, US-TMS-13~17 |
| WMS | warehouseId, skuId, lotId, locationId, quantity | §6, US-WMS-03, US-WMS-04 |
| Reconciliation | tripId, discrepancyType, amount, deadline | §7, REC-01, REC-02 |
| Integration (Bravo/DMS) | queue, jobId, attempt, externalRef, httpStatus | §8.2 audit trail |

## 13.4. Prometheus Metrics — Map với NFR

Mọi metric đều phải được định nghĩa TRƯỚC khi viết business logic. Không để tình huống 'thêm metric sau' vì sẽ bỏ sót toàn bộ dữ liệu lịch sử.

| Metric name | Type | Labels | Alert threshold | NFR tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http_request_duration_seconds | Histogram | method, route, status | P95 > 2s → PAGE | BRD §12.2: API < 2s |
| http_requests_total | Counter | method, route, status | Error rate (5xx) > 1% → WARN | BRD §12.2: uptime 99.5% |
| http_requests_in_flight | Gauge | route | Spike > 500 → WARN | Capacity planning |
| vrp_solver_duration_seconds | Histogram | status (success¦timeout¦error) | P50 > 90s WARN / P95 > 120s PAGE | BRD §12.2: planning < 2 phút |
| vrp_shipments_unassigned_total | Counter | reason | Any → NOTIFY dispatcher | US-TMS-01 |
| gps_events_received_total | Counter | vehicle_id | Drop > 30% vs expected → WARN | US-TMS-12: 30s interval |
| gps_processing_lag_seconds | Gauge | – | Lag > 60s → WARN | Realtime map freshness |
| integration_queue_depth | Gauge | queue (bravo¦dms¦zalo) | > 10 jobs → WARN, > 50 → PAGE | BRD §8.2 DLQ |
| integration_dlq_total | Counter | queue | Any increment → PAGE + Slack | BRD §8.2 Dead letter |
| integration_job_duration_seconds | Histogram | queue, status | P95 > 30s → WARN | BRD §8.2 retry |
| atp_cache_hit_ratio | Gauge | warehouse_id | < 0.8 → WARN (slow ATP) | US-OMS-02: ATP < 5s |
| redis_connected | Gauge | – | = 0 → PAGE immediately | Cache availability |
| db_query_duration_seconds | Histogram | query_name | P95 > 500ms → WARN | Derived from API < 2s |
| db_connections_in_use | Gauge | pool | > 80% pool size → WARN | Connection pool health |
| trips_active_total | Gauge | status | Informational — Fleet map | BRD §10.1 Dashboard |
| delivery_attempts_total | Counter | status (success¦failed¦rejected) | Failed spike → NOTIFY DVKH | BRD §TMS-05 |
| discrepancy_tickets_open | Gauge | type (hàng¦tiền¦vỏ) | > 0 at 23:00 → WARN kế toán | BRD §7 T+1 deadline |

## 13.5. Alert Rules — Phân cấp và routing

| Severity | Định nghĩa | Kênh nhận | Response time |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGE (Critical) | Hệ thống không dùng được cho nghiệp vụ: DB down, Redis down, API error rate > 5%, DLQ có job | PagerDuty + Phone call | < 15 phút |
| WARN (Warning) | Degraded nhưng vẫn chạy: P95 latency > 2s, queue depth > 10, GPS lag > 60s, VRP > 90s | Slack #ops-alerts | < 1 giờ (giờ hành chính) |
| NOTIFY (Business) | Alert nghiệp vụ: CK timeout (BRD §9.3 Flow 2), sai lệch T+1 (BRD §9.3 Flow 4), DLQ bravo | Slack #biz-alerts + Web notification | Xem trong ca làm việc |
| INFO (Informational) | Metrics dashboard, KPI daily report, trip completion summary | Grafana dashboard | Không cần action ngay |

Mapping Business Alerts từ BRD Approval Flows sang Prometheus/Alertmanager:

| BRD Approval Flow | Prometheus/Event trigger | Alert → Kênh |
| --- | --- | --- |
| Flow 1: Đơn vượt hạn mức công nợ (§9.3) | Event: credit_limit_exceeded_total tăng | NOTIFY → Web notification Kế toán (BRD §9.3) |
| Flow 2: CK chuyển khoản timeout (§9.3) | Metric: bank_transfer_pending_seconds > threshold | WARN → Slack + Web App Điều vận + escalation cấp trên |
| Flow 3: Hạn mức NPP hết thời kỳ (§9.3) | Cron job check credit_limit.to_date ≤ now + 7 days | NOTIFY → Web notification Admin |
| Flow 4: Sai lệch T+1 chưa đóng (§9.3) | Metric: discrepancy_tickets_open > 0 lúc 23:00 | WARN → Slack + Web notification Kế toán + Quản lý VH |
| Xe quá hạn kiểm định (§TMS-21) | Metric: vehicle_doc_expiry_days < 7 | NOTIFY → Web + App Đội trưởng xe |
| Hàng cận date (§WMS-11) | Cron job check lots expiry ≤ threshold | NOTIFY → Web Thủ kho + DVKH |

## 13.6. Grafana Dashboards

| Dashboard | Audience | Key panels | Data sources |
| --- | --- | --- | --- |
| Fleet Operations (Real-time) | Điều phối, BGĐ | Map xe đang chạy (GPS); Trip pipeline (Created→Completed); Delivery attempts hôm nay; Xe dừng bất thường; GPS lag gauge; Active trips by status | Prometheus + Loki |
| Business KPIs (BRD §10.2) | BGĐ, Quản lý VH | OTD % (giao đúng khung 1h); Empty run %; Fill rate %; Re-delivery count & top reasons; Công nợ tiền hàng by NPP; Vỏ phát ra / thu về / hỏng; Đối soát T+1 compliance rate | Prometheus + PostgreSQL |
| System Health | Dev, DevOps | API P50/P95/P99 latency by route; HTTP error rate; VRP solver duration histogram; Integration queue depth (Bravo/DMS/Zalo); DB query latency; Redis hit rate; Active DB connections; GPS events/s vs expected | Prometheus + Tempo |
| Reconciliation (Kế toán) | Kế toán | Trips reconciled vs total hôm nay; Open discrepancy tickets by type (hàng/tiền/vỏ); Tickets approaching T+1 deadline; Cash collected vs expected; DLQ depth Bravo queue | Prometheus + PostgreSQL |

## 13.7. Docker Compose — Observability Services

Tất cả observability services chạy trong cùng Docker network với application. Không expose cổng ra ngoài internet — chỉ accessible qua VPN hoặc bastion host. Tổng RAM ước tính: Loki ~512MB, Prometheus ~1GB, Tempo ~512MB, Grafana ~256MB, OTel Collector ~128MB.

| Service | Image | Port (internal) | Volume | Config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| otel-collector | otel/opentelemetry-collector-contrib:latest | 4317 (OTLP gRPC), 4318 (OTLP HTTP) | otel-config.yaml (mount) | Receivers: OTLP. Exporters: loki, prometheus, otlp/tempo |
| loki | grafana/loki:latest | 3100 | loki-data (persistent) | Retention: 30 ngày. Labels: {app, service, env, level} |
| prometheus | prom/prometheus:latest | 9090 | prometheus-data, alerts/*.yml | Scrape interval: 15s. Retention: 90 ngày. Alertmanager config |
| tempo | grafana/tempo:latest | 3200 (HTTP), 4317 (OTLP) | tempo-data (persistent) | Trace retention: 7 ngày. Backend: local (upgrade S3 sau) |
| grafana | grafana/grafana:latest | 3000 | grafana-data, dashboards/*.json | Datasources: Loki + Prometheus + Tempo + PostgreSQL |
| alertmanager | prom/alertmanager:latest | 9093 | alertmanager.yml | Routes: critical→PagerDuty, warning→Slack, business→Slack #biz |

## 13.8. Retention & Storage Estimation

| Data type | Volume/ngày | Retention online | Archive | Storage ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structured logs (Loki) | ~500MB raw → ~50MB compressed (10:1 ratio) | 30 ngày | 90 ngày cold storage | ~1.5GB/tháng |
| Metrics (Prometheus) | ~10MB (samples 15s × ~500 series) | 90 ngày | Không cần — dashboard từ live data | ~900MB |
| Traces (Tempo) | ~200MB/ngày (100% sampling, ~1,000 trips) | 7 ngày | Không cần — trace để debug real-time | ~1.4GB |
| GPS locations (PostgreSQL) | ~200K rows × 64 bytes = ~12MB | 6 tháng | 3 năm (PostgreSQL partition archive) | ~2GB/năm |
| Audit logs (PostgreSQL) | ~50K rows × 256 bytes = ~12MB | 5 năm (BRD §12.2) | – | ~22GB/5 năm |

## 13.9. Sampling Strategy (Traces)

| Môi trường | Strategy | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Development | 100% — tất cả traces | Debug thoải mái, volume thấp |
| Staging | 100% — tất cả traces | UAT cần trace đầy đủ |
| Production (Go-live) | 100% — tất cả traces | Volume thấp (~1,000 trips/ngày), storage 1.4GB/7 ngày là chấp nhận được. Review lại nếu scale lên 10,000+ trips/ngày |
| Production (High-load Tết/Hè) | Tail-based 20%: sample 100% traces có error hoặc duration > 2s, random 20% còn lại | Giảm Tempo storage 5× trong cao điểm. Vẫn bắt được mọi lỗi và mọi request chậm |

## 13.10. Observability Readiness Checklist (trước Go-live)

| # | Checklist item | Owner | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zerolog middleware bắt đầy đủ 5 context fields (traceId, userId, module, duration, business fields) cho mọi endpoint | Backend Dev | Sprint 1 |
| 2 | Prometheus /metrics endpoint expose và scrape được từ Prometheus server | Backend Dev | Sprint 1 |
| 3 | OTel instrumentation trên tất cả HTTP handlers, DB queries (pgx/gorm plugin), và Bull Queue jobs | Backend Dev | Sprint 2 |
| 4 | Sentry SDK configured với environment tag (dev/staging/prod), release version, và user context | Backend Dev | Sprint 1 |
| 5 | Docker Compose observability stack chạy trên staging environment | DevOps | Sprint 2 |
| 6 | Grafana System Health dashboard có đủ panels cho mọi NFR trong BRD §12.2 | Dev + DevOps | Sprint 3 |
| 7 | Alert rules file có đủ rules cho tất cả BRD Approval Flows (§9.3 Flow 1-4) và NFR thresholds | Dev + DevOps | Sprint 3 |
| 8 | Alertmanager routing cấu hình đúng: critical → phone/PagerDuty, warning → Slack, business → Slack #biz | DevOps | Sprint 3 |
| 9 | Load test: gửi 3,000 đơn giả lập (Tết scenario), xác nhận Grafana hiển thị đúng, không có alert false positive | QA + Dev | Sprint 7 (UAT) |
| 10 | Runbook viết xong cho top 5 alert scenarios: DB down, Redis down, VRP timeout, Bravo DLQ, GPS lag | Dev + Ops | Sprint 7 |
| 11 | Trace-to-log và log-to-trace drill: từ Grafana alert → Loki log → Tempo trace trong < 3 phút | Dev | Sprint 7 |
| 12 | Business KPI dashboard đã được BGĐ và Kế toán xác nhận số liệu khớp với thực tế (UAT sign-off) | BA + BGĐ | Sprint 7 |